Приложение 2

к Паспорту доступности объекта и услуг  № 1

Дата формирования « 25» декабря  2017 г.

| СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления образования Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа ____________________ О.Г. Петрова «_____» ____________ 20____ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКОУ «СКОШ № 6» ____________________ Д.И. Данилов «_____» ____________ 20____ г. |
| --- | --- | --- |

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 6» (МКОУ «СКОШ № 6»)

652500 Кемеровская область, г.Ленинск- Кузнецкий, пр-т. Кирова, 33

| № п/п | Наименование мероприятий | Категории | Срок | Документ, которым |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в соответствии со ст.15 Федерального | МГН | исполне- | предусмотрено исполнение |  | (дата контроля |  |
|  | закона № 181-ФЗ в редакции закона № 419- | (буквенное | ния | мероприятия (источник |  |  | и результата) |
|  | ФЗ и отраслевых порядков доступности | обозначение) | (и этап | финансирования) |  |  |  |
|  | объектов и услуг) |  | работы*) |  |  |  |  |
| I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемых в нем услугам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Приказ Минобрнауки России от |  |  |  |
|  |  | Все категории |  | 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» |  |  |  |
|  | Создание условий индивидуальной | Доступно |  |  |  |  |  |
|  | мобильности для самостоятельного | условно с |  |  |  |  |  |
|  | передвижения инвалидов по объекту, в т.ч к | обеспечением |  | (при наличии |  |  |  |
|  | местам предоставления услуг (по варианту | индивид. | (3 этап) | финансирования из средств местного бюджета и внебюджетных средств) |  |  |  |
|  | А/Б) | мобильности | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | ДУ-им |  |  |  |  |  |
| 3.1. | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Ремонтные работы: | Все категории |  | Нет необходимости |  |  |  |
| 3.1.2. | Приобретение технических средств | Все категории | 2017-2030 | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (при наличии финансирования из средств местного бюджета и внебюджетных средств) |  |  |  |
|  | адаптации: |  | г |  |  |  |  |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонтные работы: | Все категории |  | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (при наличии финансирования из средств местного бюджета и внебюджетных средств) |  |  |  |
| 3.2.2. | Приобретение технических средств | Все категории |  | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (при наличии финансирования из средств местного бюджета и внебюджетных средств) |  |  |  |
|  | адаптации: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.1. | Ремонтные работы: | Все категории | 2022-2030 | Приказы директора по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МКОУ «СКОШ № 6» |  |
|  |  |  |  | при наличии |  |
|  |  |  |  | финансирования |  |
| 3.3.2. | Приобретение технических средств | Все категории | 2022-2030 | Приказы директора по |  |
|  | адаптации: |  |  | МКОУ «СКОШ № 6» |  |
|  |  |  |  | при наличии |  |
|  |  |  |  | финансирования |  |
| 3.4. | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Ремонтные работы: | Все категории | 2022-2030 | Приказы директора по |  |
|  |  |  |  | МКОУ «СКОШ № 6» |  |
|  |  |  |  | при наличии |  |
|  |  |  |  | финансирования |  |
| 3.4.2. | Приобретение технических средств | Все категории | 2022-2030 | Приказы директора по |  |
|  | адаптации: |  |  | МКОУ «СКОШ № 6» |  |
|  |  |  |  | при наличии |  |
|  |  |  |  | финансирования |  |
| 3.5. | По санитарно-гигиеническим |  |  |  |  |
|  | помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Ремонтные работы: | К,О,С | 2022-2030 | Приказы директора по |  |
|  |  |  |  | МКОУ «СКОШ № 6» |  |
|  |  |  |  | при наличии |  |
|  |  |  |  | финансирования |  |
| 3.5.2. | Приобретение технических средств | К,О,С | 2022-2030 | При наличии |  |
|  | адаптации: |  |  | финансирования |  |
| 3.6. | По системе информации – | Все категории | 2018 | При наличии финансирования |  |
|  | обеспечение информации на объекте с |  |  |  |  |
|  | учетом нарушений функций и ограничений |  |  |  |  |
|  | жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Надлежащее размещение оборудования и |  | 2018 | При наличии финансировании |  |
|  | носителей информации (информационного |  |  |  |  |
|  | стенда, информационных знаков, таблиц, |  |  |  |  |
|  | схем, вывесок) с соблюдением формата | Все категории |  |  |  |
|  | (размер, контрастность), единства и |  |  |  |  |

|  |  |  |  | непрерывности информации на всем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекте |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. |  |  |  | Дублирование необходимой звуковой и |  | 2022 | При наличии финансировании |  |  |
|  |  |  |  | зрительной информации, а также надписей, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | знаков и иной текстовой и графической | С |  |  |  |  |
|  |  |  |  | информации знаками, выполненными |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рельефно-точечным шрифтом Брайля, а |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | также объемными изображениями |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. |  |  |  | Обеспечение допуска собаки-проводника на |  | 2022 | При наличии финансировании |  |  |
|  |  |  |  | объект и организация для нее места | С |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ожидания |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. |  |  |  | Обеспечение системы оповещения о |  |  | Нет необходимости |  |  |
|  |  |  |  | чрезвычайных ситуациях и эвакуации с | Все категории |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учетом особенностей восприятия |  |  |  |  |  |
| 3.6.5. |  |  |  | Развитие средств и носителей информации | Все категории | 2017 | При наличии финансирования |  |  |
|  |  |  |  | (информационного стенда, памяток) |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  |  |  | По путям движения к объекту |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. |  |  |  | Организация предоставления информации |  | 2022-2030 | При наличии финансирования |  |  |
|  |  |  |  | гражданам о наличии адаптированного | Все категории |  |  |  |  |
|  |  |  |  | транспорта к объекту |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 |  |  |  | Организационные мероприятия по |  |  | Нет необходимости |  |  |
|  |  |  |  | решению вопроса доступности пути к | Все категории |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объекту от ближайшей остановки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1**( | согласова-ние |  | Обеспечение доступа к месту |  | 2018 | Приказы директора по |  |  |
|  | с обществом |  |  | предоставления услуги на объекте путем |  |  | МКОУ «СКОШ № 6» |  |  |
|  | инвалидов) |  |  | оказания работниками организации помощи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | инвалидам в преодолении барьеров, | К, С, О |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мешающих получению ими услуг на |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объекте, в т.ч с сопровождением инвалидов, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | имеющих стойкие расстройства функции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зрения и самостоятельного передвижения |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Разработка и утверждение организационно- |  |  | Приказы директора по |  |  |
|  |  |  |  | распорядительных и иных локальных |  |  | МКОУ «СКОШ № 6» |  |  |
|  |  |  |  | документов учреждения о порядке оказания | Все категории |  |  |  |  |

|  | помощи инвалидам и другим |  | (1 этап) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | маломобильным гражданам |  | 2018 |  |  |
| 1.2. | Закрепление в должностных инструкциях |  |  | Приказы директора по |  |
|  | персонала конкретных задач и функций по | Все категории |  | МКОУ «СКОШ № 6» |  |
|  | оказанию помощи инвалидам и другим |  | (1 этап) |  |  |
|  | маломобильным гражданам (и их |  | 2018 |  |  |
|  | сопровождению) |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация систематического обучения | Все категории |  | Приказы директора по |  |
|  | (инструктажа) персонала по вопросам |  | (1 этап) | МКОУ «СКОШ № 6» |  |
|  | оказания помощи на объекте инвалидам и |  | 2018 |  |  |
|  | другим маломобильным гражданам (план |  |  |  |  |
|  | инструктажа, журнал учета) |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение доступной информации для |  |  | Приказы директора по |  |
|  | обслуживаемых граждан (инвалидов) о |  |  | МКОУ «СКОШ № 6» |  |
|  | порядке организации доступности объекта | Все категории |  |  |  |
|  | и предоставляемых услуг в учреждении, а |  | (1 этап) |  |  |
|  | также порядка оказания (получения) |  | 2018 |  |  |
|  | помощи на объекте (на сайте, на |  |  |  |  |
|  | информационном стенде, в |  |  |  |  |
|  | индивидуальных памятках) |  |  |  |  |
| 1.5. | Предоставление (при необходимости) |  |  | Нет необходимости |  |
|  | инвалидам по слуху услуг с |  |  |  |  |
|  | использованием русского жестового языка, | Г, С | (1 этап) |  |  |
|  | с допуском на объект (к местам |  | 2018 |  |  |
|  | предоставления услуг) сурдопереводчика, |  |  |  |  |
|  | тифлосурдопереводчика |  |  |  |  |
| 2. | Организация предоставления услуг | К, У, О | (1 этап) | По запросу |  |
|  | инвалидам по месту жительства (на дому) |  | 2018 |  |  |
| 3. | Организация предоставления услуг | К, О | (1 этап) | По запросу |  |
|  | инвалидам в дистанционном формате |  | 2022-2030 |  |  |
| 4. | Создание (развитие) сайта организации, |  |  | Приказы директора по |  |
|  | адаптированного с учетом особенностей | Все категории |  | МКОУ «СКОШ № 6» |  |
|  | восприятия, с отражением на нем |  | (1 этап) |  |  |
|  | информации о состоянии доступности |  | 2018 г |  |  |
|  | объекта и услуг (установка на сайте версии |  |  |  |  |
|  | для слабовидящих) |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО |  | Согласовано без замечаний/ с замечаниями (ненужное |
| --- | --- | --- |
|  |  | зачеркнуть) |
| Представитель общественного объединения инвалидов (ООИ) |  | Замечания и предложения ООИ*** |
| _______________________________________________ |  | _______________________________________________ |
| (наименование организации) |  | _______________________________________________ |
| ________________________/______________________________/ |  | _______________________________________________ |
| Подпись | Фамилия Имя Отчество | _______________________________________________ |
| ___________________________________________ |  | _______________________________________________ |
| (координаты для связи) |  | _______________________________________________ |
|  |  | _______________________________________________ |
| Дата согласования «_______» ________________ 201 ____ г. |  | _______________________________________________ |
|  |  | ***- может быть предложено в виде Акта согласования |
|  |  | или Акта разногласий |